附件1
采购需求及要求
1、 项目名称：社区医馆家—禄劝县中医院特色诊疗综合体文化氛围营造项目
二、项目范围：屏山街道新街15号原县妇幼健康服务中心房产
三、服务期限：合同签订后15个工作日内完成所有内容并通过验收。
四、服务要求：
1.整体文化氛围营造设计需贴合中医院发展定位、中医传统文化特色以及社区医馆家服务属性，风格统一、简洁大气、适配诊疗场所环境，兼顾科普性、观赏性、实用性，符合医疗卫生场所相关规范要求。
2.所有建设内容、物料材质、施工工艺、安装标准必须严格遵照《禄劝县中医院“社区医馆家”文化氛围营造建设清单》执行，未经采购人书面同意，供应商不得擅自更改设计方案、物料规格、材质、施工内容。
3.供应商负责项目全过程工作，包含现场勘测、方案深化设计、样品确认、物料采购生产、运输配送、现场安装、垃圾清运、成品保护、调试整改、验收配合等全部环节，产生的所有费用均包含在总报价内。
[bookmark: _GoBack]4.合同签订后中标供应商进行实地考察，并制定文化氛围效果图供采购方进行审定，审定通过方能进行制作安装。
5.项目施工过程中，需遵守施工现场管理规定，做好安全防护措施，承担施工期间一切安全责任，严禁施工扰民，施工造成的场地损坏由供应商无偿修复。
6.项目整体安装完成后，需达到采购人验收标准，实现一次性验收合格；初次验收不合格的，供应商需在采购人规定时限内无偿完成整改，直至验收通过。
7.项目施工期间产生的人员安全、劳资纠纷、环保问题等，全部由供应商独立负责处理，采购人不承担任何连带责任。
8.本项目实施过程中产生的知识产权纠纷，由供应商全权负责并承担所有损失。

五、商务要求：
（一）报价要求
1.本项目报价为全包总价，采用固定总价模式，包含方案设计、材料、制作、人工、运输、装卸、安装、辅材、税费、垃圾清运、售后服务、现场协调等完成本项目全部工作的所有费用，采购人无需额外支付任何其他费用。
2.供应商应结合项目现场实际情况、建设清单内容自主报价，报价遗漏、预估不足等相关风险由供应商自行承担，合同履行期间采购人不接受任何调价申请。
3.报价需符合市场行情，严禁恶意低价竞标，若报价明显低于市场合理成本，采购人有权否决其投标/参选资格。
（二）付款方式
本项目无预付款，项目全部施工完成并一次性通过采购人正式验收后，供应商提交完整结算资料、等额合法有效发票，采购人在收到资料及发票后30个工作日内，一次性支付100%合同全款。
（三）质保服务
1.整体项目质保期不少于1年，自项目正式验收合格之日起计算；质保期内，所有物料出现褪色、变形、破损、脱落、故障等质量问题，供应商需在接到采购人通知后24小时内响应，48小时内无偿完成维修、更换、重新安装。
2.质保期内免费提供技术咨询、维护指导等配套服务；质保期满后，供应商需终身提供成本价维修服务。
